Приложение

к постановлению Администрации

Максатихинского района

Тверской  области

от         2016 г    №    -па

Муниципальная программа

«Реконструкция водопровода  южной части  п. Максатиха со строительством станции водоочистки на 2015-2019 годы»

п.Максатиха

2015

- Паспорт

- муниципальной программы  Максатихинского района

- «Реконструкция водопровода  южной части  п. Максатиха со строительством станции водоочистки на 2015-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Реконструкция водопровода южной части п. Максатиха со строительством станции водоочистки на 2015-2019 годы » |
| --- | --- |
| Главный администратор муниципальной программы | Администрация Максатихинского района Тверской области |
| Администраторы муниципальной программы | Управление по территориальному развитию администрации Максатихинского района Тверской области |
| Срок реализации муниципальной программы | 2015- 2019 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования водопроводных систем на территории городского поселения поселок Максатиха Повышение качества водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям поселка максатиха |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Реконструкция водопровода южной части п. Максатиха со строительством станции водоочистки» (далее - подпрограмма 1); |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обновление инженерной инфраструктуры городского поселения; Устранение причин возникновения аварийных ситуаций системы холодного водоснабжения; Обеспечение качественной питьевой водой жителей городского поселения поселок Максатиха. Доведение качества воды до требований СанПиН 2.1.41074-01; Снижение количества обращений граждан по вопросам надежности водоснабжения за период действия программы на 30% |
| Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2019 годы – 8563,8 тыс. рублей. 2015 г. – 313,8 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1- 313,8 тыс. рублей; 2016 – 1350,00 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 –1350,00 тыс. рублей; 2017 – 2300,00 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 2300,00 тыс. рублей; 2018 – 2300,00 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 2300,00 тыс. рублей; 2019 – 2300,00 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 2300,00 тыс. рублей; |

Подраздел I

Общая  характеристика сферы реализации муниципальной программы

Раздел  I

Общая характеристика жилищно-коммунального хозяйства и электросетевого комплекса

1. Муниципальная программа «Реконструкция водопровода  южной части  п. Максатиха со строительством станции водоочистки » (далее – Программа) разработана с целью обеспечения устойчивого и надежного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселка Максатиха  в сфере водоснабжения.

Экономическое благополучие и стабильное развитие муниципального образования во многом определяется тем, насколько бесперебойно, надежно, устойчиво и экономически доступно работает система его жизнеобеспечения, т.е.  жилищно-коммунальное хозяйство.

Сфера коммунальной деятельности постоянно находится в центре экономических и политических интересов органов муниципального образования, несмотря на то, что, как правило, она требует постоянной и  значимой финансовой поддержки.

На территории городского поселения п.Максатиха Тверской области проживает 8460 жителей. Централизованное водоснабжение п.Максатиха составляет 40,8 км. Поселок в свою  очередь является наиболее перспективным для экономического, демографического развития района, так как в нем проживает  52 % населения, средний возраст проживающих составляет 45 год. На территории поселка расположены объекты социальной сферы – 2 школы, спортивный центр, 5 детских садов, центральная районная больница, 2 отделения почтовой связи, библиотека, районный ДК, имеется  3 котельных, развитая сеть торговых предприятий, промышленные предприятия. Водопровод необходим  для бесперебойной  работы объектов п. Максатиха.

Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального комплекса поселка обусловлено, в частности:

- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения характеризуется низкой производительностью, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше;

- отсутствием экономических стимулов, снижением издержек, организаций коммунального комплекса при оказании жилищных и коммунальных услуг;

- неудовлетворительным финансовым механизмом формирования затрат и определения регулируемых цен на услуги и иную продукцию организаций коммунального комплекса;

- неразвитостью конкурентной среды и как следствие:

- большими непроизводительными потерями энергии, воды и других ресурсов.

Раздел  II

Основные проблемы в  жилищно-коммунальном хозяйстве

и электросетевом комплексе

2. Одной из главных проблем, препятствующих развитию  городского поселения п.Максатиха является система  холодного водоснабжения, которая в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии.

3 артезианские скважины, 2 водонапорные башни и  водопроводные сети эксплуатируются  более 30 лет без капитального ремонта.

В связи с тем, что качество воды в системе водоснабжения п.Максатиха не соответствует гигиеническим требованиям уже на стадии забора воды из подземного горизонта, возникает необходимость перед подачей воды в сеть произвести ее подготовку до требуемого качества, удовлетворяющего НД.

3.	В настоящее время сети и сооружения водоснабжения поселка имеют высокую степень износа. Результаты их обследования показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения коммунальными услугами. В муниципальной собственности находится 40,8 км сетей водоснабжения, степень износа - 57%. Значительная часть водопроводных сетей находится в эксплуатации более 49 лет при нормативном сроке 30 лет, т.е. имеет 100% физический износ. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии

Проведя реконструкцию водопроводных сетей на территории городского поселения п.Максатиха Тверской области планируется:

а) Улучшить качество оказываемых услуг по водоснабжению населения  п.Максатиха Тверской области.

б) Увеличить количество пользователей водоснабжения.

в) Сократить расходы на текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций на  водопроводных сетях. На     сегодняшний день ежегодно расходуются средства на ремонт системы водоснабжения п.Максатиха  в сумме более 500 тыс. руб. Реализация муниципальной   программы поможет сократить расходы в 4 раза. Артезианская скважина, водонапорная башня и  водопроводные сети протяженностью 13.2 км (или все 40,8км) были построены в 1975 году.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание неудовлетворительное состояние водопроводной сети поселка, необходимо проведение работ по реконструкции сетей водоснабжения и строительство станции водоочистки, находящихся в муниципальной собственности.

Подраздел  II

Цели муниципальной программы

4. Целями муниципальной  программы  Максатихинского района «Реконструкция водопровода южной части  п. Максатиха со строительством станции водоочистки » является:

- Повышение уровня и качества  коммунального обслуживания населения, степени устойчивости  и надежности функционирования водопроводных систем на территории городского поселения поселок Максатиха;

- Повышение качества водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям поселка Максатиха;

5. Основными показателями, характеризующими достижение поставленной цели, являются:

Показатель 1 «Уровень износа объектов водоснабжения городского поселения поселок Максатиха».

Показатель 2. «Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню предыдущего года».

Показатель 3. «Бесперебойное  обеспечение население и прочих потребителей городского поселения п. Максатиха питьевой водой, отвечающей  требованиям СанПиН 2.1.41074-01»;

Подраздел III

Подпрограммы

6. Для достижения цели муниципальной программы в ее составе сформирована а подпрограмма:

а) подпрограмма 1 «Реконструкция  водопровода в  южной части п. Максатиха со строительством станции водоочистки».

Раздел 1

Подпрограмма 1 «Реконструкция  водопровода в южной части п. Максатиха со строительством станции водоочистки»

Глава 1 Задачи подпрограммы

7. Реализация подпрограммы 1 «Реконструкция  водопровода в  южной части п. Максатиха со строительством станции водоочистки» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Проведение комплекса мероприятий по строительству новых водопроводных сетей и станции водоочистки»;

Показателями достижения поставленной задачи являются:

Показатель 1 «Уровень износа объектов водоснабжения городского поселения поселок Максатиха»

б) задача 2 «Снижение степени износа существующих водопроводных сетей».

Показателями достижения поставленной задачи являются:

Показатель 1 «Количество аварий на объектах водоснабжения к уровню предыдущего года».

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

8. Решение задачи 1 «Проведение комплекса мероприятий по строительству новых водопроводных сетей и станции водоочистки» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.01 «Проектирование объекта «Реконструкция водопровода в южной части п. Максатиха со строительством станции водоочистки» (ПИР)»;

Мероприятие 1.02 «Обследование 2-х артезианских скважин, расположенных по адресу: Тверская область, п. Максатиха, ул. Василенкова в рамках исполнительного производства»;

Мероприятие 1.01 «Составление проектно-сметной документации на «реконструкцию водопровода южной части п. Максатиха»;

Мероприятие 1.01 «Проверка проектно-сметной документации на «реконструкцию водопровода южной части п. Максатиха»;

Мероприятие 1.0Л «Проектирование объекта «Реконструкция водопровода в южной части п. Максатиха со строительством станции водоочистки» (ПИР)»;

Мероприятие 1.03 « Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция водопроводного узла по ул. им. Василенкова пгт Максатиха со строительством   артезианской скважины и станции водоочистки»

Административное мероприятие 1.02  «Мониторинг состояния систем водоснабжения поселка Максатиха»

Показателями реализации мероприятий являются:

Показатель 1 «Протяженность реконструированных водопроводных сетей»;

9. Решение задачи 2 «Снижение степени износа существующих водопроводных сетей» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий программы:

Мероприятие 2.01 «Ремонт существующих водопроводных сетей»

- Административное  мероприятие 2.02  «Мониторинг аварийности и потерь в водопроводных сетях»

- Мероприятие 2.02 «Приобретение муниципального имущества для обеспечения работоспособности водопроводных сетей»

- Мероприятие 2.03 « Устройство магистрального водопровода (новый участок) по улице Рабочая и по улице Дачная»

Показателями реализации мероприятий являются:

Показатель 1  «Объём поставляемой воды, соответствующий нормам качества»

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

10. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Реконструкция водопровода в южной части п. Максатиха со строительством станции водоочистки» составляет 8563,8 тыс. рублей.

11. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Реконструкция водопровода  в южной части п. Максатиха со строительством станции водоочистки» по годам реализации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Реконструкция водопровода в южной части п. Максатиха со строительством станции водоочистки», тыс. рублей. |  | Итого, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задача 1 «Проведение комплекса мероприятий по строительству новых водопроводных сетей и станции водоочистки» | Задача 2 «Снижение степени износа существующих водопроводных сетей» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2015 г. | 90,8 | 223,00 | 313,8 |
| 3 | 2016 г. | 1350,00 | 0,00 | 1350,00 |
| 4 | 2017 г. | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 |
| 5 | 2018 г. | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 |
| 6 | 2019 г. | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 |
| 7 | Всего, тыс. руб. | 8340,8 | 223,00 | 8563,8 |
| 8 | В т. ч. Местный бюджет | 8340,8 | 223,00 | 8563,8 |
| 9 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |